Diagramme de Gantt — Projet LogiStock SA

Planning indicatif sur 12 séances de 3 heures, basé sur le document fourni.

Tâche

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

Compréhension du besoin et contexte

■

Rédaction du cahier des charges

■

■

Backlog et User Stories

■

■

Cas d’utilisation et architecture

■

■

MCD et MLD de la base de données

■

■

JALON 1 — Dossier de conception

■

Mise en place Git et environnement

■

■

Base de données et authentification

■

■

Gestion des produits et catégories

■

■

Mouvements de stock et alertes

■

■

Gestion des clients et ventes

■

■

Génération des factures PDF

■

■

Tableau de bord KPI

■

■

Intégration et tests fonctionnels

■

■

Documentation et corrections

■

■

JALON 2 — Version intermédiaire (provisoire)

■

JALON 3 — Version finale (provisoire)

■

Préparation de la soutenance

■

■

Tâche

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

Compréhension du besoin et contexte

■

Rédaction du cahier des charges

■

■

Backlog et User Stories

■

■

Cas d’utilisation et architecture

■

■

MCD et MLD de la base de données

■

■

JALON 1 — Dossier de conception

■

Mise en place Git et environnement

■

■

Base de données et authentification

■

■

Gestion des produits et catégories

■

■

Mouvements de stock et alertes

■

■

Gestion des clients et ventes

■

■

Génération des factures PDF

■

■

Tableau de bord KPI

■

■

Intégration et tests fonctionnels

■

■

Documentation et corrections

■

■

JALON 2 — Version intermédiaire (provisoire)

■

JALON 3 — Version finale (provisoire)

■

Préparation de la soutenance

■

■